TASKFLOW ORCHESTRATOR

Documentação do Backlog, Épicos, Tasks e Sprints

Organização para implementação no Jira

# 1. Apresentação

O TaskFlow Orchestrator é um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos. O backlog foi estruturado em 8 épicos e o desenvolvimento será realizado em 3 sprints. Esta documentação define a organização do trabalho no Jira e separa as atividades entre Back-end, Front-end e Banco de Dados.

# 2. Estrutura do projeto no Jira

A estrutura recomendada é:

Épico: representa uma grande área funcional do sistema.

Item de backlog/História: representa uma funcionalidade do produto.

Task técnica: representa uma atividade necessária para implementar a funcionalidade.

Subtask: divisão opcional de uma Task em atividades menores.

Sprint: período no qual um conjunto de itens será desenvolvido.

Hierarquia: ÉPICO → ITEM DE BACKLOG → TASKS TÉCNICAS → [BACK] / [FRONT] / [BANCO]

# 3. Épicos

| Código | Épico | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| E1 | Identidade e Acesso | Autenticação, usuários e segurança. |
| E2 | Núcleo de Tarefas | Tarefas, projetos, prioridades e checklist. |
| E3 | Organização e Visualização | Kanban, calendário, filtros e visualizações. |
| E4 | Notificações e Rotina | Notificações, lembretes e alertas. |
| E5 | Colaboração | Comentários, anexos e trabalho em equipe. |
| E6 | Produtividade e Analytics | Metas, métricas, tempo e relatórios. |
| E7 | Infraestrutura e Confiabilidade | Histórico, backup e exportação. |
| E8 | Extensões | Recursos complementares e de menor prioridade. |

# 4. Como criar um Épico no Jira

Acessar o projeto do TaskFlow Orchestrator.

Abrir Backlog ou a opção de criação de itens.

Selecionar o tipo Épico (Epic).

Informar o nome no campo Summary.

Adicionar uma descrição objetiva.

Clicar em Create/Criar.

Repetir para os oito épicos.

# 5. Padrão de nomenclatura das Tasks

| Prefixo | Camada | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| [BACK] | Back-end | [BACK] Criar API de tarefas |
| [FRONT] | Front-end | [FRONT] Criar tela de tarefas |
| [BANCO] | Banco de Dados | [BANCO] Criar tabela tarefas |

# 6. Sprint 1 — Fundação

Objetivo: estabelecer acesso, usuários, projetos e gerenciamento básico de tarefas.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-01 | Autenticação | Login, JWT e validação | Tela de login | Usuários/credenciais |
| BACK-03 | Usuários | CRUD | Cadastro/perfil | usuarios |
| BACK-44 | Segurança | Hash e proteção | Tratamento de erros | Dados protegidos |
| BACK-04 | Tarefas | CRUD/API | Tela e formulário | tarefas |
| BACK-05 | Projetos | CRUD/API | Tela de projetos | projetos |
| BACK-06 | Prioridades | API/campo | Seleção baixa/média/alta | prioridade |

## 6.1 Back-end

Criar estrutura da API.

Criar Usuario, Projeto e Tarefa.

Criar endpoints de usuário.

Criar login e JWT.

Implementar hash de senha.

Criar CRUD de projetos e tarefas.

Implementar prioridade.

Proteger endpoints.

## 6.2 Front-end

Estruturar projeto.

Criar login e cadastro.

Criar dashboard.

Criar telas de projetos e tarefas.

Criar formulário de tarefa.

Implementar edição/exclusão.

Criar seleção de prioridade.

Integrar com a API.

## 6.3 Banco de Dados

Criar banco.

Criar usuarios, projetos e tarefas.

Criar relacionamentos.

Criar índices.

Configurar migrations.

# 7. Sprint 2 — Organização

Objetivo: entregar checklist, filtros, Kanban, histórico e notificações.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-09 | Checklist | CRUD de subtarefas | Checklist na tarefa | checklists |
| BACK-11 | Filtros | Filtros/ordenação | Filtros e ordenação | Índices |
| BACK-27 | Kanban | Atualização de status | Quadro Kanban | status |
| BACK-20 | Histórico | Registro de alterações | Tela de histórico | historico |
| BACK-12 | Notificações | Criação/gerenciamento | Central de notificações | notificacoes |

## 7.1 Back-end

CRUD do checklist.

Filtros por projeto, prioridade e prazo.

Ordenação.

Endpoint e atualização do Kanban.

Serviço de histórico.

Registro de alterações.

Serviço e regras de notificações.

## 7.2 Front-end

Checklist e progresso.

Filtros e ordenação.

Quadro Kanban com A Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído.

Movimentação de tarefas.

Histórico.

Central de notificações.

Marcar notificações como lidas.

## 7.3 Banco de Dados

Criar checklists, historico e notificacoes.

Adicionar status às tarefas.

Adicionar datas e autoria.

Criar relacionamentos e índices.

# 8. Sprint 3 — Fechamento do MVP

Objetivo: finalizar o MVP com calendário, alertas críticos, backup e exportação.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-15 | Calendário | Tarefas por período | Visão semanal/mensal | Consultas por data |
| BACK-32 | Alertas | Serviço de vencimento | Destaques | Prazo/status |
| BACK-38 | Backup | Backup/restauração | Status, se necessário | Backup do banco |
| BACK-45 | Exportação | CSV/JSON | Botões de exportação | Consulta dos dados |

## 8.1 Back-end

Endpoint de calendário.

Consultas por período.

Visões semanal e mensal.

Serviço de alertas.

Verificar vencimentos.

Marcar vencidas.

Backup automático e restauração de teste.

Exportação CSV/JSON.

Exportação por projeto.

## 8.2 Front-end

Calendário semanal/mensal.

Mostrar tarefas no calendário.

Abrir detalhes.

Destacar vencidas e próximas do vencimento.

Botões CSV e JSON.

Testar fluxo completo.

## 8.3 Banco de Dados

Otimizar consultas por data.

Configurar backup.

Testar restauração.

Validar integridade e relacionamentos.

Preparar dados para exportação.

# 9. Distribuição das 3 Sprints

| Sprint | Foco | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundação | Login, usuários, projetos e tarefas funcionando. |
| Sprint 2 | Organização | Checklist, filtros, Kanban, histórico e notificações. |
| Sprint 3 | Fechamento do MVP | Calendário, alertas, backup e exportação. |

# 10. Exemplo de organização de um Épico

Épico: E2 — Núcleo de Tarefas

BACK-04 — Gerenciamento de tarefas

[BACK] Criar API de tarefas

[BACK] Implementar CRUD

[FRONT] Criar tela de tarefas

[FRONT] Criar formulário

[BANCO] Criar tabela tarefas

[BANCO] Criar relacionamento com projeto

Essa estrutura permite que o Jira mostre claramente o objetivo maior, a funcionalidade e o trabalho técnico necessário para entregá-la.

# 11. Critério de conclusão das Tasks

Implementação realizada na camada correspondente.

Integração entre Front-end, Back-end e Banco validada quando aplicável.

Critérios de aceite atendidos.

Testes básicos realizados.

Sem erro crítico conhecido impedindo o uso.

Status atualizado no Jira.

# 12. Fluxo do MVP

Login → Usuários → Projetos → Tarefas → Prioridades → Checklist.

Kanban → Filtros → Histórico → Notificações → Calendário.

Alertas críticos → Backup → Exportação.

# 13. Considerações finais

A organização proposta mantém os 8 épicos como grandes áreas do produto e divide cada funcionalidade em atividades de Back-end, Front-end e Banco de Dados. As três sprints foram organizadas de forma incremental: primeiro a fundação, depois a organização e, por fim, o fechamento do MVP. No Jira, essa estrutura facilita o acompanhamento da equipe, a distribuição das responsabilidades e a apresentação do desenvolvimento do projeto.