TaskFlow Orchestrator

Product Backlog e Plano de Sprints

Tema: Gerenciamento  |  Metodologia: Scrum adaptado (3 sprints)

Este documento consolida o backlog completo do produto TaskFlow Orchestrator, a definição do MVP e o plano detalhado das 3 sprints previstas para o desenvolvimento, incluindo histórias de usuário e critérios de aceite para os itens que serão efetivamente implementados.

# 1. Visão Geral

O TaskFlow Orchestrator é um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos, organizado a partir de um backlog de 45 itens agrupados em 8 épicos. Como o desenvolvimento conta com apenas 3 sprints, o escopo foi priorizado com o método MoSCoW (Must / Should / Could / Won't) e estimado em Story Points (escala Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13), garantindo que o produto final seja funcional, coeso e defensável academicamente.

# 2. Épicos do Produto

| Épico | Nome | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| E1 | Identidade e Acesso | Autenticação, usuários, segurança de dados, biometria |
| E2 | Núcleo de Tarefas | Tarefas, projetos, prioridades, checklist, dependências |
| E3 | Organização e Visualização | Kanban, calendário, filtros, busca, linha do tempo |
| E4 | Notificações e Rotina | Notificações, lembretes, alertas, recorrência |
| E5 | Colaboração | Comentários, anexos, carga de equipe, conflitos |
| E6 | Produtividade e Analytics | Metas, modo foco, métricas, relatórios |
| E7 | Infraestrutura e Confiabilidade | Sincronização, offline, backup, exportação, histórico |
| E8 | Extensões | Recursos complementares de menor prioridade/maior risco |

# 3. Definição do MVP (escopo das 3 sprints)

O MVP contempla o fluxo essencial de gerenciamento de tarefas: autenticação e usuários, criação e organização de tarefas e projetos, visualização em Kanban e calendário, notificações e confiabilidade básica dos dados (segurança e backup). Os demais itens do backlog completo (seção 6) ficam documentados como trabalhos futuros.

Fluxo do MVP:

- Login → Usuários → Projetos → Tarefas → Prioridades → Checklist

- Kanban → Filtros → Histórico → Notificações → Calendário

- Alertas críticos → Backup → Exportação

# 4. Plano de Sprints

## Sprint 1 — Fundação (23 SP)

Objetivo: estabelecer a base de acesso e o cadastro central de tarefas e projetos, já com segurança de dados desde o início.

BACK-01 — Autenticação (e-mail/senha) (5 SP)

História de usuário: Como usuário, quero entrar no sistema com e-mail e senha para acessar minhas tarefas com segurança. Critérios de aceite: - Login com e-mail e senha válidos redireciona para a tela inicial. - Credenciais inválidas exibem mensagem de erro clara. - Senha é armazenada com hash (nunca em texto puro).

BACK-03 — Gerenciamento de usuários (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero ter um perfil próprio para que minhas tarefas e configurações fiquem associadas a mim. Critérios de aceite: - Cadastro cria um usuário único (e-mail não duplicado). - Usuário pode editar nome e senha. - Exclusão de conta remove ou anonimiza os dados associados.

BACK-44 — Segurança de dados (criptografia) (5 SP)

História de usuário: Como usuário, quero que meus dados fiquem protegidos para que informações sensíveis não sejam expostas em caso de acesso indevido. Critérios de aceite: - Senhas armazenadas com hash + salt. - Dados sensíveis em trânsito usam HTTPS. - Nenhuma informação sensível aparece em logs de erro.

BACK-04 — Gerenciamento de tarefas (CRUD) (5 SP)

História de usuário: Como usuário, quero criar, editar, excluir e visualizar tarefas para organizar meu trabalho diário. Critérios de aceite: - Tarefa criada com título e prazo aparece na lista do usuário. - Edição persiste as alterações imediatamente. - Exclusão pede confirmação antes de remover.

BACK-05 — Projetos (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero agrupar tarefas em projetos para organizar iniciativas maiores. Critérios de aceite: - Um projeto pode conter múltiplas tarefas. - Tarefa pode ser movida entre projetos. - Exclusão de projeto pergunta o destino das tarefas vinculadas.

BACK-06 — Prioridades de tarefas (2 SP)

História de usuário: Como usuário, quero classificar tarefas por prioridade para saber o que atacar primeiro. Critérios de aceite: - Tarefa aceita nível de prioridade (baixa/média/alta). - Lista pode ser ordenada por prioridade. - Prioridade é visualmente destacada (cor/ícone).

## Sprint 2 — Núcleo Funcional (22 SP)

Objetivo: entregar as ferramentas de organização do dia a dia — checklist, filtros, quadro Kanban, histórico e notificações.

BACK-09 — Checklist / subtarefas (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero dividir uma tarefa em subtarefas para acompanhar o progresso em etapas. Critérios de aceite: - Tarefa permite adicionar itens de checklist. - Cada item pode ser marcado como concluído. - Progresso do checklist é exibido na tarefa (ex.: 3/5).

BACK-11 — Filtros e ordenação (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero filtrar e ordenar tarefas para encontrar rapidamente o que preciso. Critérios de aceite: - É possível filtrar por projeto, prioridade e prazo. - É possível ordenar por prazo ou prioridade. - Filtros combinados funcionam simultaneamente.

BACK-27 — Kanban (colunas de status) (8 SP)

História de usuário: Como usuário, quero visualizar minhas tarefas em um quadro Kanban para acompanhar o fluxo de trabalho. Critérios de aceite: - Quadro exibe colunas A Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído. - Tarefa pode ser movida entre colunas (drag-and-drop ou ação equivalente). - Mudança de coluna atualiza o status da tarefa no backend.

BACK-20 — Histórico de alterações (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero ver o histórico de mudanças de uma tarefa para entender sua evolução. Critérios de aceite: - Cada alteração relevante gera um registro com data e autor. - Histórico é exibido em ordem cronológica. - Histórico não pode ser editado manualmente.

BACK-12 — Notificações (5 SP)

História de usuário: Como usuário, quero ser notificado sobre prazos e atribuições para não perder nada importante. Critérios de aceite: - Notificação é criada ao se aproximar o prazo de uma tarefa. - Notificação é criada ao ser atribuído a uma tarefa. - Usuário pode marcar notificações como lidas.

## Sprint 3 — Fechamento do MVP (13 SP)

Objetivo: fechar o ciclo com visualização de calendário, alertas críticos e confiabilidade dos dados (backup e exportação).

BACK-15 — Calendário (5 SP)

História de usuário: Como usuário, quero visualizar minhas tarefas em um calendário para planejar minha semana. Critérios de aceite: - Tarefas com prazo aparecem no dia correspondente. - É possível alternar entre visão mensal e semanal. - Clicar em uma tarefa no calendário abre seus detalhes.

BACK-32 — Alertas críticos de vencimento (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero receber um alerta destacado quando uma tarefa está prestes a vencer para agir a tempo. Critérios de aceite: - Tarefas a vencer em até 24h recebem destaque visual. - Alerta é reforçado por notificação separada das normais. - Tarefas vencidas ficam sinalizadas até serem resolvidas.

BACK-38 — Backup automático (3 SP)

História de usuário: Como usuário, quero que meus dados sejam salvos automaticamente para não perder informações em caso de falha. Critérios de aceite: - Backup é executado em intervalo definido (ex.: diário). - Backup é restaurável em ambiente de teste. - Falha de backup gera registro de log.

BACK-45 — Exportação (CSV/JSON) (2 SP)

História de usuário: Como usuário, quero exportar minhas tarefas e projetos para usar os dados fora do sistema. Critérios de aceite: - Exportação gera arquivo em CSV e em JSON. - Arquivo exportado contém todos os campos principais da tarefa. - Exportação pode ser filtrada por projeto.

# 5. Encerramento e Métricas

Ao final das 3 sprints, o produto contempla 58 story points, cobrindo o ciclo completo de gerenciamento de tarefas: acesso seguro, criação e organização, visualização (Kanban/Calendário) e confiabilidade (histórico, backup, exportação). Recomenda-se apresentar na defesa um gráfico de burndown simples (SP planejados x SP entregues por sprint) para evidenciar a gestão do projeto.

# 6. Backlog Completo do Produto (referência)

Tabela de referência com todos os 45 itens do backlog original, já reorganizados por épico, priorizados em MoSCoW e estimados em Story Points. Os itens fora das sprints 1-3 compõem o backlog de trabalhos futuros — mantidos aqui para demonstrar visão completa de produto, mesmo sem implementação neste ciclo.

| ID | Épico | Item | MoSCoW | SP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-01 | E1 - Identidade e Acesso | Autenticação (e-mail/senha) | Must | 5 | 1 |
| BACK-03 | E1 - Identidade e Acesso | Gerenciamento de usuários | Must | 3 | 1 |
| BACK-44 | E1 - Identidade e Acesso | Segurança de dados (criptografia) | Must | 5 | 1 |
| BACK-02 | E1 - Identidade e Acesso | Autenticação biométrica | Could | 5 | Futuro |
| BACK-04 | E2 - Núcleo de Tarefas | Gerenciamento de tarefas (CRUD) | Must | 5 | 1 |
| BACK-05 | E2 - Núcleo de Tarefas | Projetos | Must | 3 | 1 |
| BACK-06 | E2 - Núcleo de Tarefas | Prioridades de tarefas | Must | 2 | 1 |
| BACK-09 | E2 - Núcleo de Tarefas | Checklist / subtarefas | Must | 3 | 2 |
| BACK-07 | E2 - Núcleo de Tarefas | Tarefas recorrentes | Should | 5 | Futuro |
| BACK-08 | E2 - Núcleo de Tarefas | Dependência entre tarefas | Should | 5 | Futuro |
| BACK-37 | E2 - Núcleo de Tarefas | Tarefas filhas (hierarquia) | Could | 5 | Futuro |
| BACK-21 | E2 - Núcleo de Tarefas | Templates de tarefas/projetos | Could | 3 | Futuro |
| BACK-26 | E2 - Núcleo de Tarefas | Arquivamento de tarefas/projetos | Could | 2 | Futuro |
| BACK-11 | E3 - Organização e Visualização | Filtros e ordenação | Must | 3 | 2 |
| BACK-27 | E3 - Organização e Visualização | Kanban (colunas de status) | Must | 8 | 2 |
| BACK-15 | E3 - Organização e Visualização | Calendário | Must | 5 | 3 |
| BACK-10 | E3 - Organização e Visualização | Busca avançada | Should | 3 | Futuro |
| BACK-36 | E3 - Organização e Visualização | Linha do tempo por tarefa | Could | 3 | Futuro |
| BACK-20 | E7 - Infraestrutura e Confiabilidade | Histórico de alterações | Must | 3 | 2 |
| BACK-12 | E4 - Notificações e Rotina | Notificações | Must | 5 | 2 |
| BACK-32 | E4 - Notificações e Rotina | Alertas críticos de vencimento | Should | 3 | 3 |
| BACK-22 | E4 - Notificações e Rotina | Lembretes personalizados | Should | 2 | Futuro |
| BACK-38 | E7 - Infraestrutura e Confiabilidade | Backup automático | Should | 3 | 3 |
| BACK-45 | E7 - Infraestrutura e Confiabilidade | Exportação (CSV/JSON) | Should | 2 | 3 |
| BACK-43 | E7 - Infraestrutura e Confiabilidade | Sincronização entre dispositivos | Should | 8 | Futuro |
| BACK-30 | E7 - Infraestrutura e Confiabilidade | Funcionamento offline | Should | 8 | Futuro |
| BACK-13 | E5 - Colaboração | Comentários em tarefas | Should | 3 | Futuro |
| BACK-14 | E5 - Colaboração | Anexos (imagens/arquivos) | Should | 5 | Futuro |
| BACK-24 | E5 - Colaboração | Análise de carga da equipe | Could | 5 | Futuro |
| BACK-25 | E5 - Colaboração | Detecção de conflitos entre tarefas | Could | 5 | Futuro |
| BACK-33 | E5 - Colaboração | Gestão de férias/ausências | Could | 3 | Futuro |
| BACK-16 | E6 - Produtividade e Analytics | Controle de tempo por tarefa | Should | 3 | Futuro |
| BACK-17 | E6 - Produtividade e Analytics | Metas e métricas de produtividade (inclui BACK-35) | Should | 5 | Futuro |
| BACK-18 | E6 - Produtividade e Analytics | Modo Foco / Pomodoro | Should | 5 | Futuro |
| BACK-19 | E6 - Produtividade e Analytics | Relatórios individuais e de equipe | Should | 5 | Futuro |
| BACK-31 | E6 - Produtividade e Analytics | Previsão de conclusão do projeto | Could | 5 | Futuro |
| BACK-42 | E8 - Extensões | Temas claro/escuro/personalização | Could | 3 | Futuro |
| BACK-23 | E8 - Extensões | Integração com Google Calendar | Could | 5 | Futuro |
| BACK-28 | E8 - Extensões | Etiquetas inteligentes (auto-tag) | Won't | 5 | Futuro |
| BACK-29 | E8 - Extensões | Criação de tarefas via QR Code | Won't | 5 | Futuro |
| BACK-34 | E8 - Extensões | Busca/criação por voz | Won't | 5 | Futuro |
| BACK-39 | E8 - Extensões | Roteiros automáticos de ação | Won't | 8 | Futuro |
| BACK-40 | E8 - Extensões | Widget Android | Won't | 5 | Futuro |
| BACK-41 | E8 - Extensões | Análise sentimental de comentários | Won't | 8 | Futuro |

# 7. Notas Metodológicas

### MoSCoW

- Must — indispensável para o MVP funcionar.

- Should — importante, mas o produto funciona sem, ao menos neste ciclo.

- Could — desejável, baixo impacto se ficar de fora.

- Won't — fora de escopo neste ciclo (risco técnico alto ou baixo retorno para o trabalho acadêmico).

### Story Points

Estimativa relativa de esforço/complexidade em escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), não em horas. Útil para comparar o tamanho dos itens e justificar o que cabe em cada sprint.