TASKFLOW ORCHESTRATOR

Épicos, Tasks e Planejamento das 3 Sprints

Gerenciamento de Tarefas e Projetos | Scrum Adaptado

Este documento organiza o backlog do TaskFlow Orchestrator em épicos e tasks técnicas, separando as responsabilidades de Back-end, Front-end e Banco de Dados. O planejamento está distribuído em três sprints, buscando entregar o MVP de forma incremental e funcional.

# 1. Estrutura dos Épicos

| Épico | Nome | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| E1 | Identidade e Acesso | Autenticação, usuários e segurança. |
| E2 | Núcleo de Tarefas | Criação, organização e gerenciamento de tarefas e projetos. |
| E3 | Organização e Visualização | Kanban, calendário, filtros e visualização das tarefas. |
| E4 | Notificações e Rotina | Notificações, prazos e alertas. |
| E5 | Colaboração | Comentários, anexos e recursos de trabalho em equipe. |
| E6 | Produtividade e Analytics | Metas, produtividade, controle de tempo e relatórios. |
| E7 | Infraestrutura e Confiabilidade | Histórico, backup, exportação e confiabilidade dos dados. |
| E8 | Extensões | Funcionalidades complementares e de menor prioridade. |

# 2. Sprint 1 — Fundação

Objetivo: estabelecer a base de acesso e o cadastro central de usuários, projetos e tarefas, com segurança desde o início.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-01 | Autenticação | API de login, validação e JWT | Tela de login | Estrutura de usuários e credenciais |
| BACK-03 | Usuários | CRUD de usuário | Cadastro e perfil | Tabela usuarios |
| BACK-44 | Segurança | Hash de senha e proteção das rotas | Tratamento de erros | Dados protegidos |
| BACK-04 | Tarefas | CRUD de tarefas e endpoints | Tela, formulário, edição e exclusão | Tabela tarefas |
| BACK-05 | Projetos | CRUD de projetos | Tela de projetos | Tabela projetos |
| BACK-06 | Prioridades | API/campo de prioridade | Seleção baixa/média/alta | Campo prioridade |

## 2.1 Tasks de Back-end — Sprint 1

Criar estrutura inicial da API.

Criar entidade/model Usuario.

Criar entidade/model Projeto.

Criar entidade/model Tarefa.

Criar endpoints de usuário.

Criar endpoint de login.

Implementar JWT.

Implementar hash de senha.

Criar CRUD de projetos.

Criar CRUD de tarefas.

Implementar prioridade.

Proteger endpoints autenticados.

## 2.2 Tasks de Front-end — Sprint 1

Criar estrutura inicial do projeto.

Criar tela de login.

Criar tela de cadastro.

Criar tela inicial/dashboard.

Criar tela de projetos.

Criar tela de tarefas.

Criar formulário de tarefa.

Criar edição e exclusão de tarefa.

Criar seleção de prioridade.

Integrar Front-end com a API.

## 2.3 Tasks de Banco de Dados — Sprint 1

Criar banco de dados.

Criar tabela usuarios.

Criar tabela projetos.

Criar tabela tarefas.

Criar relacionamento usuário → projetos.

Criar relacionamento projeto → tarefas.

Criar índices necessários.

Configurar migrations.

# 3. Sprint 2 — Organização

Objetivo: entregar as ferramentas de organização do dia a dia: checklist, filtros, Kanban, histórico e notificações.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-09 | Checklist | CRUD de subtarefas | Checklist dentro da tarefa | Tabela checklists |
| BACK-11 | Filtros | Endpoints com filtros e ordenação | Filtros e ordenação | Índices para consultas |
| BACK-27 | Kanban | Atualização de status | Quadro Kanban | Campo status |
| BACK-20 | Histórico | Registro das alterações | Tela de histórico | Tabela historico |
| BACK-12 | Notificações | Criação e gerenciamento | Central de notificações | Tabela notificacoes |

## 3.1 Tasks de Back-end — Sprint 2

Criar CRUD do checklist.

Associar checklist às tarefas.

Implementar filtro por projeto.

Implementar filtro por prioridade.

Implementar filtro por prazo.

Implementar ordenação.

Criar endpoint do Kanban.

Implementar alteração de status.

Criar serviço de histórico.

Registrar alterações das tarefas.

Criar serviço de notificações.

Criar notificações de atribuição.

Criar notificações de prazo.

## 3.2 Tasks de Front-end — Sprint 2

Adicionar checklist na tela de tarefa.

Mostrar progresso do checklist, por exemplo 3/5.

Criar filtros.

Criar ordenação.

Criar quadro Kanban.

Criar colunas A Fazer, Em Andamento, Revisão e Concluído.

Implementar movimentação das tarefas.

Criar tela/área de histórico.

Criar central de notificações.

Implementar marcação de notificação como lida.

## 3.3 Tasks de Banco de Dados — Sprint 2

Criar tabela checklists.

Criar tabela historico.

Criar tabela notificacoes.

Adicionar status em tarefas.

Adicionar campos necessários para datas e autoria.

Criar relacionamentos.

Criar índices para filtros.

# 4. Sprint 3 — Fechamento do MVP

Objetivo: fechar o MVP com calendário, alertas críticos, backup automático e exportação dos dados.

| Backlog | Funcionalidade | Back-end | Front-end | Banco |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BACK-15 | Calendário | API de tarefas por período | Calendário semanal/mensal | Consultas por data |
| BACK-32 | Alertas críticos | Serviço de vencimento | Destaque de tarefas | Campos de prazo/status |
| BACK-38 | Backup | Serviço automático e restauração de teste | Tela/status, se necessário | Backup do banco |
| BACK-45 | Exportação | Geração de CSV/JSON | Botões de exportação | Consulta dos dados |

## 4.1 Tasks de Back-end — Sprint 3

Criar endpoint de calendário.

Buscar tarefas por período.

Implementar visão semanal.

Implementar visão mensal.

Criar serviço de alertas.

Verificar tarefas próximas do vencimento.

Marcar tarefas vencidas.

Implementar backup automático.

Criar rotina de restauração para teste.

Implementar exportação CSV.

Implementar exportação JSON.

Permitir exportação por projeto.

## 4.2 Tasks de Front-end — Sprint 3

Criar calendário.

Criar visualização semanal.

Criar visualização mensal.

Mostrar tarefas no calendário.

Abrir detalhes da tarefa pelo calendário.

Destacar tarefas próximas do vencimento.

Destacar tarefas vencidas.

Criar botão de exportação CSV.

Criar botão de exportação JSON.

Testar o fluxo completo do MVP.

## 4.3 Tasks de Banco de Dados — Sprint 3

Otimizar consultas por data.

Configurar rotina de backup.

Testar restauração do banco.

Validar integridade dos dados.

Validar relacionamentos.

Preparar dados para exportação.

# 5. Resumo das 3 Sprints

| Sprint | Foco | Back-end | Front-end | Banco de Dados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Fundação | Auth, usuários, projetos e tarefas | Login, cadastro, projetos e tarefas | Usuários, projetos e tarefas |
| Sprint 2 | Organização | Checklist, filtros, Kanban, histórico e notificações | Checklist, filtros, Kanban, histórico e notificações | Checklists, histórico e notificações |
| Sprint 3 | Fechamento do MVP | Calendário, alertas, backup e exportação | Calendário, alertas e exportação | Backup, otimização e integridade |

# 6. Estratégia de Entrega

A recomendação é desenvolver cada funcionalidade de ponta a ponta dentro da própria sprint. Assim, uma funcionalidade não fica apenas no Back-end ou apenas no Front-end: ela deve possuir sua estrutura de banco, API e interface, permitindo demonstrar uma parte funcional do sistema ao final de cada sprint.

Ao final da Sprint 1, o usuário deverá conseguir acessar o sistema e gerenciar projetos e tarefas. Ao final da Sprint 2, deverá conseguir organizar as tarefas por checklist, filtros e Kanban, além de acompanhar histórico e notificações. Ao final da Sprint 3, o MVP deverá contar com calendário, alertas críticos, backup e exportação.

# 7. Observação sobre o Backlog

O backlog original apresenta 8 épicos e informa 45 itens. Na tabela apresentada no documento, porém, há 44 IDs de BACK explicitamente listados, sendo BACK-35 incorporado ao BACK-17. Este documento mantém os itens conforme apresentados no backlog de referência, sem criar uma funcionalidade adicional que não esteja especificada.